- Бизнес-план: Модернизация кондитерской фабрики

- 1. Обзор - 1.1. Цель проекта Задачи бизнес-плана: обоснование экономической целесообразности модернизации кондитерской фабрики «X»; анализ основных направлений планирования коммерческой деятельности фирмы на срок проекта с учетом рисков. В предложенном проекте рассмотрены все затраты на проект, проанализирована ситуация на рынке шоколадных конфет, обоснованы финансовые вложения, определены риски и заложены отклонения в финансировании проекта при росте инфляции, форс-мажорных обстоятельствах. Продуктом проекта являются шоколадные кондитерские изделия: весовые конфеты, конфеты ассорти. Проект рассчитан на 3 года. Проект предусматривает получение кредитной линии, сумма которой составляет 1 160 000 $. Возврат инвестиционных средств осуществляется из доходов от деятельности компании. Для исключения рисков по проекту было просчитано три варианта дохода по сбыту: 100% реализации, 85% реализации, 70% реализации. Все варианты подтверждают доходность расчетных инвестиций. - 1.2. Пути к успеху Годом наивысшей производительности кондитерской подотрасли пищевой промышленности был 1993 г., когда российское производство кондитерских изделий на 1 жителя страны составило 18,9 кг., а в 2001 г. — всего 9 кг. Соответственно можно определить, что рост потенциала у кондитерского рынка составляет 50%. Суммарная величина общероссийской мощности в 1998 году соответствовала максимальному объему производства, достигнутому в 1993 г., хотя в 2000 и 2001 г.г. эти мощности использовались не полностью. Коэффициент использования мощностей в целом по России составил: - в 2000 г. — 48,6% - в 2001 г. — 41,8% Производственная и сбытовая деятельность обеспечат компанию «Х» достаточным объемом финансовых ресурсов для выплаты процентов по кредиту и возврата основной суммы долга, с сохранением платежеспособности предприятия. Динамика нарастания чистой прибыли позволяет обеспечить возврат основной суммы кредита в запланированные сроки. Основной источник возврата основного долга и выплаты процентов — выручка от реализованной продукции. - 2. Анализ рынка Расчетное видимое потребление кондитерских изделий на душу населения в России с учетом официальной статистики продаж кондитерских изделий, скорректированной на недоучет, составляет 9,0 кг в среднем по России. Ряд регионов с высоким уровнем потребления кондитерских изделий на душу населения и низкой обеспеченностью местным производством можно отнести к категории перспективных при создании дистрибьюторско-сбытовой сети. Структура потребления по крупным ассортиментным группам в основном отражает структуру производства кондитерских изделий. Влияние импорта значительно в сегменте шоколада, шоколадных конфет и вафель: удельные веса данных групп кондитерских изделий в ассортиментной структуре продаж превышают их доли производства. - 3. Анализ стратегии кондитерской фабрики Кондитерская фабрика «X» имеет все предпосылки для развития в условиях усиливающейся конкуренции на рынке России по следующим причинам: - Торговый знак «X» известен российским покупателям в течение 3-х лет. - Продукция «X» пользуется успехом на рынке, особенно региональном, подтверждение тому — положительные отклики о качестве продукции и заказы на новые партии кондитерской продукции. - Имеется высококвалифицированный штат технологов. - Наличие собственной лаборатории, способной обеспечить всесторонние исследования и контроль качества выпускаемой продукции. - Вся продукция имеет сертификаты соответствия, выданные «Московским центром стандартизации и метрологии». - 4. Рыночная ситуация Производство кондитерских изделий на душу населения за последнее десятилетие сократилось на 50%. - Ежемесячное производство кондитерских изделий в России (2001 г.), тыс. т. Месяц; Производство; Производство по кварталам; Доля в % т годового объема. Январь; 92,3. Февраль; 104,4; 297,2; 25,2. Март; 100,5. Апрель; 109,4. Май; 93,3; 294,1; 24,9. Июнь; 91,4. Июль; 84,3. Август; 89,4; 261,0; 22,1. Сентябрь; 87,3. Октябрь; 103,2. Ноябрь; 104,2; 328,1; 27,8. Декабрь; 120,7. Потенциально российский рынок кондитерских изделий достаточно ёмок, когда в среднем один житель России потреблял около 20 кг кондитерских изделий (для сравнения: в 1996 г. потребление кондитерских изделий на душу населения в Великобритании составило 27,5 кг, во Франции — 19,6 кг, в Италии — 15,4 кг). Данный анализ кондитерского рынка говорит о том, что на российском рынке остается свободная ниша для производителей, которая на начало 2002 г. составляет около 50% рынка. Особенно выгоден региональный рынок при организации грамотной дилерской сети. При увеличении ежемесячной зарплаты бюджетникам, пенсий, повышения жизненного уровня населения за 2001 г. на 3–5% от уровня 1999–2000 г.г., можно прогнозировать повышение покупательской способности на рынке кондитерских изделий. Если у компании появится возможность модернизации производства, она сможет снизить себестоимость продукции на 30–40%, что поможет ей изменить свою ценовую политику и продавать продукцию ниже конкурентов по тому же ассортименту. - 5. Финансовый анализ - Чистая прибыль предприятия с первого месяца работы (USD) - Движение денежных потоков (USD) - 6. Риски Вложение инвестиций в данный проект выгодно, что подтверждено финансовыми расчетами. Для исключения данного риска было просчитано три варианта дохода по сбыту: 100% реализации, 85% реализации, 70% реализации. Все варианты подтверждают доходность расчетных инвестиций. Использовано с разрешения http://www.bportal.ru